京建发〔2014〕72 号附件

轨道交通施工现场安全质量主要管理人员配备的指导意见

甲方代表配备

| 配备标准 | 每2个施工标段配备不少于1人 |
| --- | --- |
| 人员资格资历 | 工程师以上，5年以上类似工程经验 |
| 注：当施工标段规模较大(超过两站两区间)时,应根据标段规模和施工工法等相应增加人员。 |  |

施工总承包单位项目机构有关负责人配备

| 岗位 | 职称 | 执业资格 | 工程经验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 工程师以上 | 注册一级建造师,安全B本 | 5年以上轨道交通工程经验或担任过轨道交通工程项目经理 |
| 项目安全副经理(或安全总监) | 工程师以上 | 注册安全工程师或安全B本或安全C本 | 5年以上轨道交通工程经验或10年以上类似工程经验 |
| 项目总工程师 | 高工以上 | / | 5年以上轨道交通工程经验 |
| 安全管理部门负责人 | 工程师以上 | 安全C本 | 5年以上类似工程经验 |
| 质量管理部门负责人 | 工程师以上 | / | 5年以上类似工程经验 |
| 备注：安全B本是指“建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书”，安全C本是指“建筑施工企业专职安全员安全生产考核合格证书” |  |  |  |

施工总承包单位现场项目部主要安全质量人员配备

| 人数 | 单位工程 | 专职安全员 | 质量员 | 试验员 | 风险监测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 车站 (1座计) | 明（盖）挖2人 | 明（盖）挖不少于2人 | 不少于1人 | 监测人员不少于2人 |
|  |  | 矿山3人 | 矿山不少于3人 |  |  |
|  |  | 高架1 | 高架不少于1人 |  |  |
|  | 区间(按设2个竖井计) | 明（盖）挖2人 | 明（盖）挖不少于2人 | 不少于1人 | 监测人员不少于2人 |
|  |  | 矿山3人 | 矿山不少于3人 |  |  |
|  |  | 盾构1人 | 盾构不少于1人 |  |  |
|  |  | 高架2人 | 高架不少于2人 |  |  |
| 人员资格资历 |  | 安全C本，3年以上类似工程经验 | 质量员上岗证，3年以上类似工程经验 | 初级以上技术职称或从事质量管理工作3年以上，并取得培训上岗证书 | 每标段至少有1人具有工程师以上职称,5年以上类似工程经验；其他人员应有测量上岗证（测量放线工或测量验线员或测量员或测量工证书） |
| 注：1)矿山法区间超过2个施工竖井时，每增加2个竖井增加专职安全员1人、质量员1人；2)高架区间超过2公里作业区时，每增加1公里专职安全员、质量员各增加1人；3)当专职安全员为3人及以上时，应按专业配备;4)除遵守以上规定外，须同时满足:①项目部配备专职安全员不少于3人、质量员不少于2人、风险监测人员不少于2人,②每单位工程至少需配备机电专职安全员1人,但车辆段应按其工程规模适当增加；5)混合工法工程(如明暗结合)可参照相关单位工程配备标准合理配备人员；7）质量员上岗证指取得省级以上建设主管部门颁发的质量员证书。6）安全C本是指“建筑施工企业专职安全员安全生产考核合格证书”；8）多个单位工程组成的项目，相关人员配备数量按照单位工程数量累加。 |  |  |  |  |  |

专业分包单位项目机构主要安全质量人员配备

| 岗位 | 项目经理 | 专职安全员 | 质量员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 1人 | 不少于1人 | 不少于1人 |
| 人员资格资历 | 注册二级建造师以上,安全B本,5年以上类似工程经验 | 安全C本,5年以上类似工程经验 | 质量员上岗证，5年以上类似工程经验 |
| 备注：安全B本是指“建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书”，安全C本是指“建筑施工企业专职安全员安全生产考核合格证书” |  |  |  |

劳务分包单位现场主要安全质量人员配备

| 岗位 | 项目负责人 | 专职安全员 |
| --- | --- | --- |
| 人数 | 1人 | 施工人员在50人以下的，配备1名专职安全员，每作业面设1名群众安全员；50人-200人的，配备3名专职安全员，每作业面设1名群众安全员；200人及以上的，配备4名及以上专职安全员，每增加100人增加1名，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况适当增加，且不得少于工程施工人员总人数的5‰，每作业面设1名群众安全员。 |
| 人员资格资历 | 5年以上类似工程经验 | 专职安全员应取得安全C本,3年以上类似工程经验。 |
| 注：1）除遵守以上规定外，须同时满足：①劳务分包单位专职安全员不少于2人；②每单位工程（车站或区间）不少于2人。 2）安全C本是指“建筑施工企业专职安全员安全生产考核合格证书”。 |  |  |

监理单位项目机构总监办主要安全质量人员配备

| 岗位 | 职称 | 执业资格 | 工程经验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 高工以上 | 注册监理工程师 | 5年以上轨道交通工程经验 |
| 总监代表(或副总监) | 工程师以上 | 注册监理工程师 | 3年以上轨道交通工程经验或5年以上类似工程经验 |
| 安全监理工程师 | 工程师以上 | 注册监理工程师或注册安全工程师，同时具有安全B本或安全C本 | 5年以上类似工程经验 |
| 注：1）如总监办只负责一个标段或未设置总监办，监理员配备标准执行表C-2的相关配备标准。2）安全B本是指“建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书”，安全C本是指“建筑施工企业专职安全员安全生产考核合格证书” |  |  |  |

监理单位项目机构驻地组主要安全质量人员配备

| 人数 | 单位工程 |  | 监理工程师 | 监理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 车站 (1座计) | 明(盖)挖 | 不少于1人 | 不少于2人 |
|  |  | 矿山 |  | 不少于4人 |
|  |  | 高架 |  | 不少于2人 |
|  | 区间 (按设2个竖井计) | 明(盖)挖 | 不少于1人 | 不少于2人 |
|  |  | 矿山 |  | 不少于4人 |
|  |  | 盾构 |  | 不少于1人 |
|  |  | 高架 |  | 不少于2人 |
| 人员资格资历 |  |  | 工程师以上，注册监理工程师,8年以上类似工程经验 | 助理工程师以上,3年以上类似工程经验 |
| 注：1)矿山法区间超过2个施工竖井时，每增加2个竖井增加监理员1人；2)超过2公里高架区间，每增加1公里增加监理员1人；3)当监理员为3人及以上时，应按专业配备；4)混合工法工程(如明暗结合)可参照相关单位工程配备标准合理配备人员;5)多个单位工程组成的项目，相关人员配备数量按单位工程累加。 |  |  |  |  |